**PROJECT CHARTER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Judul Proyek** | **Pembuatan Aplikasi Berbasis Website PSDM** | | |
| **Awal Proyek** | **4 Febuari 2016** | **Akhir Proyek** | **4 Mei 2016** |
| Manager Proyek: Billy Fanino Bagyo | | | |
| Informasi Perkiraan Dana : Dalam anggran pembuatan web site, di perkirakan mempunyai biaya  **Rp.** **31.800.000,00** sebagai honorium Tim proyek, Kebutuhan aplikasi seperti fitur web pada umumnya dan biaya keseketariatan | | | |
| Milestone :  - Presentasi ke stakeholder 1 - 6 April 2016  - Presentasi Akhir ke stakeholder - 5 mei 2016 | | | |
| Sasaran Proyek : PSDM adalah suatu unit Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di Duta Wacana, Web Site yang bertujuan untuk mempromosikan, mengkomunikasikan, dan mempublikasikan kegitan atau proses yang ada di unit PSDM  Pendekatan:  - Melakukan proses wawancara yang bertujuan untuk menggali informasi dan kebuthan – kebutuhan apa saja yang akan kita proses di dalam pembuatan web site  - Melakukan perencanaan proyek, meliputi bentukan web site prototype | | | |
|  | | | |
| ***Aturan dan Tanggung Jawab*** | | | |
| **Nama** | **Aturan** | **Posisi** | **Alamat** |
| Dra. Widi Hapsari. MT | Unit PSDM | Kepala PSDM | [widi@staff.ukdw.ac.id](mailto:widi@staff.ukdw.ac.id) |
| Billy Fanino Bagyo | Project Manager | Manager | [Billy.fanino@ti.ukdw.ac.id](mailto:Billy.fanino@ti.ukdw.ac.id) |
| Dimas Aryo Putro | Team Member | Sekretaris | [Dimas.aryo@si.ukdw.ac.id](mailto:Dimas.aryo@si.ukdw.ac.id) |
| Friska Arsha Estrella | Team Member | Humas | [Friska.arsha@ti.ukdw.ac.id](mailto:Friska.arsha@ti.ukdw.ac.id) |
| Yedija Kamiel Elnatan | Team Member | Humas | [yedija.kadmiel@ti.ukdw.ac.id](mailto:yedija.kadmiel@ti.ukdw.ac.id) |
| Gerry Herbiyan Aditya | Team Member | Humas | [gerry.herbiyan@si.ukdw.ac.id](mailto:gerry.herbiyan@si.ukdw.ac.id) |
| Kleopas Aji Prakosa | Team Member | Humas | [kosasama88@gmail.com](mailto:kosasama88@gmail.com) |
| Bima Haryanto Putra | Team Member | Programmer | [bima.haryanto@ti.ukdw.ac.id](mailto:bima.haryanto@ti.ukdw.ac.id) |
| Pascalis Pareska Trestaning Wilie | Team Member | Programmer | [pascalis@ti.ukdw.ac.id](mailto:pascalis@ti.ukdw.ac.id) |
| Daniel Anggraito | Team Member | Designer | [daniel.anggraito@ti.ukdw.ac.id](mailto:daniel.anggraito@ti.ukdw.ac.id) |
| Wahyu Hadi | Team Member | Designer | [wahyu.hadi@si.ukdw.ac.id](mailto:wahyu.hadi@si.ukdw.ac.id) |
| Aditya fajar kristanto | Team Member | Designer | [aditya.fajar@ti.ukdw.ac.id](mailto:aditya.fajar@ti.ukdw.ac.id) |
| I Putu Gede Prawira A. P | Team Member | Designer | [tude.prawira@gmail.com](mailto:tude.prawira@gmail.com) |
| Kevin Septian | Team Member | Dokumentasi | [kevin.septian@ti.ukdw.ac.id](mailto:kevin.septian@ti.ukdw.ac.id) |
| Paulus Renggo Sumiaryono | Team Member | Dokumentasi | [paulus.renggo@si.ukdw.ac.id](mailto:paulus.renggo@si.ukdw.ac.id) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Tanda Tangan Persetujuan*** | | |
| **Nama** | **Tanda Tangan** | **Tanggal** |
| Kepala PSDM  Dra. Widi Hapsari. MT |  |  |
| Manajer Proyek  Billy Fanino Bagyo |  |  |
| Penanggung Jawab  **Yetli Oslan, S.Kom, M.T.** |  |  |
| Penanggung Jawab  **Willy Sudiarto Raharjo, S.Kom, M.Cs.** |  |  |
| Penanggung Jawab  **Danny Sebastian, S.Kom., M.M.** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Tanda Tangan Tim Proyek*** | | |
| **Nama** | **Tanda Tangan** |  |
| Sekretaris  Dimas Aryo Putro |  |  |
| Humas  Friska Arsha Estrella |  |  |
| Humas  Yedija Kamiel Elnatan |  |  |
| Humas  Gerry Herbiyan Aditya |  |  |
| Humas  Kleopas Aji Prakosa |  |  |
| Programmer  Bima Haryanto Putra |  |  |
| Programmer  Pascalis Pareska Trestaning Wilie |  |  |
| Designer  Daniel Anggraito |  |  |
| Designer  Wahyu Hadi |  |  |
| Designer  Aditya fajar kristanto |  |  |
| Designer  I Putu Gede Prawira A. P |  |  |
| Dokumentasi  Kevin Septian |  |  |
| Dokumentasi  Paulus Renggo Sumiaryono |  |  |